# BIÊN BẢN HỌP NHÓM 9 
SPRINT 1 PLANNING 
Dự án Website Mua Vé Xem Phim

### MEETING MINUTES

Location: Phòng học thư viện (hoặc qua Google Meet)

Date: 15/07/2026

Attendees: Trần Phan Minh Thuận, Phạm Văn Thư, Phạm Thị Ngọc Trâm, Phạm Thanh Tài

Next meeting date: will be scheduled in 29/07/2026

## Agenda and Notes

- Phân tích yêu cầu hệ thống và lập Product Backlog.

- Thống nhất các công nghệ sử dụng và kiến trúc Database.

- Đánh giá (Estimate) các User Story cho Sprint 1 bằng Planning Poker.

- Thống nhất công nghệ: Sử dụng React (Vite) cho Frontend và Node.js cho Backend.

- Bài toán cốt lõi: Rủi ro lớn nhất là lỗi "Race Condition". Quyết định tập trung toàn lực Sprint 1 để giải quyết việc khóa ghế bằng Redis.

- Đẩy phần thanh toán MoMo/VNPay sang Sprint 2 để đảm bảo Sprint 1 có thể hoàn thành trọn vẹn luồng giữ chỗ.

## Action Points from the Meeting:

| Action Items | Person(s) Responsible | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo React, thiết kế giao diện UI Sơ đồ ghế (Seat Map) | Phạm Thanh Tài | 19/07/2026 | In progress |
| Thiết kế UI trang chủ và viết logic xử lý timeout đếm ngược 5 phút | Phạm Thị Ngọc Trâm | 17/07/2026 | Complete |
| Lên cấu trúc Database, viết API lấy danh sách phim và ghế | Trần Phan Minh Thuận | 17/07/2026 | In Progress |
| Thiết lập môi trường Docker, config Redis và thuật toán Lock ghế đồng thời | Phạm Văn Thư | 21/07/2026 | In progress |