# BIÊN BẢN HỌP NHÓM 9

# SPRINT 1 REVIEW & RETROSPECTIVE

# Dự án Website Mua Vé Xem Phim

### MEETING MINUTES

Location: Họp trực tuyến qua Discord

Date: 29/07/2026

Attendees: Trần Phan Minh Thuận, Phạm Văn Thư, Phạm Thị Ngọc Trâm, Phạm Thanh Tài

Next meeting date: will be scheduled in 01/08/2026

## Agenda and Notes

- Demo (Nghiệm thu) phần mềm sau 2 tuần Sprint 1. Giao diện chọn ghế, đồng hồ đếm ngược hoạt động đúng.

- Test trực tiếp lỗi Concurrency: Redis đã chặn thành công 1 máy, không xảy ra tình trạng trùng lặp.

- Nhìn lại quá trình làm việc (Retrospective) để tìm điểm mạnh, điểm yếu. Sprint 1 thành công 100% mục tiêu đề ra (21/21 Story Points).

- Điểm tốt: Mọi người làm việc rất cố gắng, đặc biệt là giai đoạn xử lý thuật toán khó.

- Điểm chưa tốt: Tốn quá nhiều thời gian cấu hình môi trường do không thống nhất phiên bản Node.js. Việc ghép API hay bị lỗi định dạng dữ liệu.

## Action Points from the Meeting:

| Action Items | Person(s) Responsible | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Mỗi ngày làm xong phải push code lên Github, không được ngâm code | Toàn nhóm | Hàng ngày | In progress |
| Thống nhất sử dụng Postman Shared Workspace để định nghĩa chung dữ liệu API | Toàn nhóm | 01/08/2026 | In progress |