# BIÊN BẢN HỌP NHÓM 9

# NGHIỆM THU DỰ ÁN

# Dự án Website Mua Vé Xem Phim

### MEETING MINUTES

Location: Họp trực tuyến qua Google Meet

Date: 15/08/2026

Attendees: Trần Phan Minh Thuận, Phạm Văn Thư, Phạm Thị Ngọc Trâm, Phạm Thanh Tài

## Agenda and Notes

- Nghiệm thu toàn bộ hệ thống lần cuối. Trâm đóng vai khách hàng thực hiện mua vé từ A-Z.

- Chức năng đếm ngược 5 phút hoạt động tốt. Webhook nhả kết quả về DB chính xác, màn hình hiển thị QR Code.

- Đánh giá: Sản phẩm đã đáp ứng 100% mục tiêu đề ra ban đầu, giải quyết triệt để vấn đề Concurrency và Thanh toán.

- Kế hoạch đóng gói: Thống nhất không thêm bất kỳ dòng code tính năng nào nữa.

- Cập nhật chuẩn hóa file .gitignore để Github chỉ lưu mã nguồn, không lẫn lộn với các file tài liệu.

## Action Points from the Meeting:

| Action Items | Person(s) Responsible | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Chạy lệnh build (đóng gói thư mục dist), xóa các file nháp, comment thừa | Phạm Thanh Tài | 17/08/2026 | In progress |
| Tổng hợp ảnh chụp màn hình, dán vào file Word, vẽ biểu đồ Burndown Chart | Trần Phan Minh Thuận | 17/08/2026 | In progress |
| Kiểm tra lại lịch sử Github lần cuối đảm bảo đầy đủ commit của 4 thành viên | Phạm Văn Thư, Phạm Thị Ngọc Trâm | 17/08/2026 | Complete |